Modelo de Documento Plano de Projeto

Título: Agenda Pessoal de Tarefas

Dados Gerais:

Projeto: Agenda Pessoal de Tarefas

Versão: 1.0

Responsáveis: <<Nome dos Responsáveis>>

Seções do Documento e Instruções para seu preenchimento:

1. Introdução

Documento tem por finalidade descrever o plano desenvolvimento a ser realizado durante o processo de construção do software.

2. Escopo do Projeto

Uma agenda pessoal de tarefas com o objetivo de gerenciar as atividades diárias do usuário.

Caso de uso – macro-funções

Casdastro de Atividades:

Cadastra uma nova atividade do usuário, no qual, deve ser escolhido nome, prazo de realização, data e horário, e grupo da atividade.

Gerenciar Atividades:

Lista todas as atividades cadastradas, com as informações: Nome, data e grupo.

3. Processo de Software do Projeto

Processo Padrão: RUP (Rational Unified Process )

Permite que o desenvolvimento se de através de ciclos de vida baseados no modelo iterativo e incremental, no qual, durante a elaboração do projeto novas funcionalidades podem ser inseridas a cada ciclo de vida. Além disso, o RUP permite uma definição clara do que deve ser feito em cada uma de suas fases e quem deve fazer.

Processo de Desenvolvimento

Modelagem de négocio:
Pré-atividades: Conpreender o dominio;
Sub-Atividade: Estruturar o problema;
Artefatos Insumo: Entrevistas, reuniões e conversas com o cliente;
Artefatos Produzidos: Diagramas de caso de uso;
Recursos Necessários:
Recursos Humanos: Analista de Sistemas;
Ferramentas de Software: Astah, GitHub;
Hardware: Computador;
Procedimentos:
1 - Reunião com o cliente;
2 – Elaboração do Casos de Uso;

Requisitos:
Pré-atividades: Analisar os casos de uso, Definir os requisitos do sistema;
Sub-Atividade: Elaborar cénarios dos casos de uso;
Artefatos Insumo: Diagrama de Casos de Uso;
Artefatos Produzidos: Documento de requisitos do sistema;
Recursos Necessários:
Recursos Humanos: Analista de Sistemas;
Ferramentas de Software: Pacote Office, GitHub;
Hardware: Computador;
Procedimentos:
1 – Analisar os casos de Uso;
2 – Definir os requisitos;
3 – Preencher o documento;

Análise e Design:
Pré-atividades: Analisar os casos de uso e Documento de requisitos do sistema;
Sub-Atividade: Criar esboço inicial;
Artefatos Insumo: Diagrama de Casos de Uso, Documento de requisitos do sistema;
Artefatos Produzidos: Diagramas de Classe, de Componetes, de Atividades e de Estados;
Recursos Necessários:
Recursos Humanos: Analista de Sistemas;
Ferramentas de Software: Astah, GitHub;
Hardware: Computador;
Procedimentos:
1 – Analisar os casos de Uso;
2 – Documento de requisitos do sistema;
3 – Elaborar os diagramas;

<<Nome da Atividade>>
Pré-atividades: <<Nomes das pré-atividades>>
Sub-atividades: <<Nomes das sub-atividades>>
Artefatos Insumo: <<Artefatos requeridos pela atividade>>
Artefatos Produzidos: <<Artefatos produzidos pela atividade>>
Recursos Necessários:
Recursos Humanos: <<Papéis necessários para realizar a atividade>>
Ferramentas de Software: <<Tipos de Ferramentas necessárias>>
Hardware: <<Equipamentos necessários para realizar a atividade>>
Procedimentos: <<Procedimentos a serem adotados>>
Tecer comentários sobre os demais processos, sobretudo quando houver mudanças em
relação ao processo padrão.

4. Equipe do Projeto
Apresentar a equipe do projeto, identificando as pessoas e os papéis que as mesmas
vão desempenhar no projeto.
5. Estimativas
5.1 – Estimativa de Tamanho
Apresentar a estimativa e a base de cálculo para se chegar a ela, informando o
procedimento utilizado em sua elaboração.
5.2 – Estimativa de Esforço
Apresentar a estimativa e a base de cálculo para se chegar a ela, informando o
procedimento utilizado em sua elaboração.
5.3 – Alocação de Recursos
Apresentar a alocação de recursos para as atividades do processo.
5.4 – Estimativa de Duração
Apresentar uma rede de tarefas, apontando o caminho crítico do projeto, e um
gráfico de tempo para o projeto como um todo (cronograma).
5.5 – Estimativa de Custo
Apresentar a estimativa e a base de cálculo para se chegar a ela, informando o
procedimento utilizado em sua elaboração, quando couber.
6. Plano de Riscos
Anexar o plano de riscos, desenvolvido segundo o modelo de plano de riscos.